# DARK SOULS: REFORGED

Концепт и дорожная карта разработки · 19 октября 2026

Рабочий дизайн-документ. Основан на статусе FirelinkHub от 19.10.2026 и утверждённых в обсуждении направлениях. «Утверждено» не означает «реализовано».

# 1. Видение

Dark Souls: Reforged — масштабное переосмысление Dark Souls Remastered: сохранение идентичности и взаимосвязанного мира первой части, модернизация боёв, углубление RPG и осторожная интеграция идей и тем Dark Souls II/III. Цель — не облегчить игру, а сделать её сложнее, разнообразнее и последовательнее.

Лор: расширенный канон и новые сюжетные линии (A+B). Альтернативная история и новые концовки не утверждены. Упоминания более поздних королевств должны учитывать хронологию; связи лучше строить через темы проклятия, циклов, утраты памяти, магических традиций.

# 2. Текущая база (по архиву статуса)

Собраны/работают с оговорками: система осколков эстуса (база 3 фляги), вторые фазы при 50% HP, чемпионы у костров, NPC-захватчики, перестановки врагов и 21 засада, гости из DLC, декор костров, дополнительные костры.

Собраны, но отдельные части требуют проверки: старт клирика с тремя чудесами, новые чудеса у Петруса, оффлайн-источники предметов ковенантов, квест торговца с катаной Юлией.

В работе: меню советов/поручений Удручённого воина. Кооп через Seamless Co-op; после сборки файлы у игроков должны совпадать.

Зафиксированные проблемы в исходном статусе: награды только хосту, невыразительная/чрезмерная вторая фаза, иконка осколка, воскрешение захватчика, проблемный костёр, дроп катаны при выключении NPC, парящий декор, бэкстабы в коопе.

Со слов автора дополнительно изменены перекаты: бывший акробатический перекат с кольцом стал лёгким, старый лёгкий — средним, старый средний — тяжёлым; изменены скорость и анимации. Добавлены камни жизни и травы для восстановления применений заклинаний. Эти изменения требуют сверки с актуальной сборкой.

# 3. Утверждённые направления (план, НЕ отметка выполнения)

## Патч 1 — Фундамент

☐ Исправить выдачу наград обоим игрокам и смерть захватчиков

☐ Исправить костры, иконки и квест Юлии

☐ Проверить скейлинг боссов в коопе

☐ Сбалансировать камни жизни и травы

## Патч 2 — Боевая система

☐ Агрессивный ИИ и тактические отряды

☐ Урон по выносливости при блоке

☐ Баланс категорий оружия и кольцо комбинаций

☐ Улучшение первых пяти боссов; уникальные черты и фазы

## Патч 3 — Контент

☐ Именные мини-боссы, альтернативные встречи и захватчики

☐ Новые заклинания, переработка колец, редкие материалы, стартовые классы

☐ Углубление ковенантов

☐ Секреты, награды и локальные события

## Патч 4 — Живой Лордран

☐ Развитие Храма Огня и новые торговцы

☐ Поручения, цепочки заданий и истории NPC

☐ Реакция мира на выбор игрока

☐ Изменения локаций после установки Великой Чаши

## Патч 5 — Второе путешествие

☐ Особые составы отрядов в коопе

☐ Альтернативный NG+ и новые награды

☐ Финальная проверка баланса, сейвов и совместимости

# 4. Переработка второй половины игры

Утверждён компромисс B-lite: глубокая переработка в пределах существующей геометрии и ассетов; полноценные новые карты и арены — только после технического прототипа. Вариант A служит запасным планом, если инструменты не позволяют B-lite.

Руины Демонов / Забытый Изалит: Убрать монотонные группы врагов, осмысленно переразместить демонов, добавить секреты, встречи и сюжетные следы ведьм Изалита. Ложе Хаоса — отдельный исследовательский прототип редизайна.

Склеп Великанов: Сохранить темноту, но дать читаемые ориентиры, альтернативные тактические столкновения и разумные награды.

Кристальный грот: Сделать невидимые пути понятными через честные визуальные/звуковые подсказки, без потери опасности.

Новый Лондо: Новые события с призраками и тёмными духами, различия до и после осушения; без нарушения ключевых сюжетных условий.

# 5. Принципы баланса

Не компенсировать быстрые перекаты только увеличением HP и урона. Усложнять через читаемые комбинации, дистанции, отряды и наказание за ошибки.

Лёгкая/средняя/тяжёлая нагрузка должны сохранять реальные компромиссы. Кольцо Тёмного Древесного Зерна переосмыслить как бонус к серии попаданий; конкретные проценты — гипотеза для тестов.

Камни жизни — медленное лечение с ограниченным запасом; травы — ограниченное восстановление применений, особенно осторожно с мощными заклинаниями на 1–2 заряда.

Вторые фазы — индивидуальные. Прежнее полное восстановление HP и +30% урона требует пересмотра; ориентир до ~60% HP и +15% урона не универсален и не утверждён как окончательный.

Углублять RPG через преимущества и издержки, а не бесконечные процентные усиления. Проверять баланс соло и с Seamless Co-op.

# 6. Лор и реактивный мир

Странствующий травник объясняет камни жизни и травы как практики других земель без анахроничных прямых ссылок на Дранглик.

Исследователь проклятия нежити через диалоги и записки развивает темы утраты личности и повторения циклов.

Изменения в Храме Огня и ассортименте торговцев зависят от квестов, колоколов, Великой Чаши и решений игрока.

Новые ветки дополняют оригинальные истории, но не отменяют канонические события автоматически. Альтернативные концовки — открытый вопрос.

# 7. Техническая стратегия для Claude Code

Сначала инвентаризация текущих MSB, EMEVD, Params, Lua AI, TAE/HKX и DLL; резервная копия и реестр ID/флагов.

Для B-lite начать с одного небольшого прототипа на существующей карте: новый маршрут/дверь из готовых объектов, корректные коллизии, навигация и сетевое поведение. Если не получается — реализовать ту же цель перестановкой врагов, событиями и наградами.

Разделять простые правки параметров, событийную логику и механики, требующие DLL. Не обещать изменение AI-комбо без проверки конкретных скриптов и анимаций.

Тестировать каждую механику на новом и старом сейве, соло, у хоста и клиента. Не пересобирать DLL во время запущенной игры; синхронизировать сборки у игроков.

Вести статусы: реализовано / собрано, не проверено / в работе / утверждено / эксперимент / отложено. Чекбоксы из обсуждения означают согласование, а не выполнение.

# 8. Следующие решения

☐ Проверить актуальную сборку после последних изменений перекатов, камней и трав.

☐ Выбрать первую зону B-lite для прототипа (предлагается Руины Демонов / Изалит).

☐ Отдельно изучить технические ограничения Ложа Хаоса.

☐ Уточнить реализацию кольца комбо и кооп-синхронизацию.

☐ Зафиксировать канонические границы новых NPC и квестов.

Источник фактических статусов: FirelinkHub_статус_проекта.md, 19.10.2026. Концептуальные предложения и утверждения — из последующего обсуждения Dark Souls: Reforged.